| Titulo de proyecto: | Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos en Entornos de Currículo Flexible |
| --- | --- |

Carta del proyecto

INSTRUCTIONS:

Capture the below details about your project. Make sure you involve your sponsor(s) to help articulate each part of the project.

| 1 | Detalles de proyecto |
| --- | --- |
| Necesidades del negocio/Objetivos del proyecto: |  |
| Necesidades del negocio / Objetivos del proyecto Las universidades con currículo flexible enfrentan dificultades significativas en la planificación de horarios académicos debido a: - Alta variabilidad en la matrícula estudiantil - Múltiples restricciones académicas y operativas - Conflictos de disponibilidad entre estudiantes, docentes y aulas - Limitaciones de infraestructura - Necesidad de optimización eficiente Actualmente, la generación de horarios suele ser manual o basada en reglas simples, lo que provoca: - Conflictos de horarios - Ineficiencia en el uso de recursos - Insatisfacción de estudiantes y docentes Objetivo del proyecto: Desarrollar una aplicación web inteligente capaz de generar horarios académicos óptimos considerando múltiples restricciones académicas, operativas y contextuales, mediante técnicas de modelado como CSP (Constraint Satisfaction Problem) y optimización combinatoria. |  |
| Requerimientos del proyecto: |  |
| ### Requerimientos funcionales ### Registro de estudiantes, docentes, cursos y aulas ### Validación de matrícula (créditos y prerrequisitos) ### Generación automática de horarios académicos ### Visualización de horarios generados ### Gestión de restricciones académicas y operativas ### Requerimientos no funcionales (ISO/IEC 25010) ### Rendimiento eficiente en generación de horarios ### Escalabilidad del sistema ### Usabilidad (interfaz intuitiva) ### Seguridad de la información ### Mantenibilidad del código |  |
| Descripción del producto /Entregables: |  |
| ### Descripción del producto ### El proyecto entregará un sistema web inteligente que permitirá: ### Generar horarios académicos automáticamente ### Evitar conflictos de solapamiento ### Considerar restricciones de docentes, estudiantes y aulas ### Optimizar la asignación de recursos ### Visualizar horarios de manera clara e interactiva ### Entregables ### Documento de análisis del problema ### Modelo formal del problema (CSP / optimización) ### Diseño de arquitectura del sistema (SPA + API REST) ### Código fuente funcional ### Pruebas (unitarias e integración) ### Video demostrativo ### Informe técnico de decisiones |  |
| El proyecto no incluye: |  |
| - Implementación en entornos productivos reales - Integración con sistemas universitarios existentes - Infraestructura física adicional - Capacitación institucional formal |  |
| Recursos pre-asignados: |  |
| - Equipo de estudiantes de Ingeniería de Sistemas - Equipos personales de desarrollo - Herramientas de desarrollo (Git, frameworks web) - Acceso a información académica simulada o de prueba |  |

INSTRUCTIONS:

Document all the stakeholders involved in this project, so that everyone is clear on his or her responsibilities.

| 2 | Lista de interesados |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  | Rol | Responsabilidad |
| Bonifacio Rojas Marlon |  | Product Owner | Definir visión y requerimientos |
| Espiritu Campos Alejandro |  | Scrum Master | Gestión ágil del proyecto |
| Guzman Choque Fabian |  | Frontend | Desarrollo de interfaz |
| Quispe Campos Luis Enrique |  | Backend | Lógica y servicios del sistema |
| Fernández Durán Rafael |  | Calidad/Documentación | Documentación y control de calidad |

INSTRUCTIONS:

Name the milestone and assign a date. Then, describe the milestone in more detail, so anyone who views this document can understand what the project is all about.

| 3 | Resumen del cronograma de hitos |  |
| --- | --- | --- |
| Hito 1: Inicio y análisis del problema Fecha: 26 de marzo de 2026 |  | Se realizará el análisis del problema, identificación de variables, restricciones, actores y definición del alcance del proyecto. |
| Hito 2: Modelado del sistema (CSP / optimización) Fecha: 16 de abril de 2026 |  | Se desarrollará el modelo formal del problema, incluyendo variables, dominios, restricciones y supuestos. |
| Hito 3: Diseño de arquitectura y solución Fecha: 7 de mayo de 2026 |  | Se diseñará la arquitectura del sistema (SPA + API REST), base de datos y estructura general del sistema. |
| Hito 4: Desarrollo del sistema funcional Fecha: 28 de mayo de 2026 |  | Implementación de funcionalidades principales: registro, validación y generación automática de horarios. |
| Hito 5: Pruebas y validación Fecha: 11 de junio de 2026 |  | Se realizarán pruebas unitarias e integración, validando funcionalidad, rendimiento y calidad. |
| Hito 6: Entrega final del proyecto Fecha: 25 de junio de 2026 |  | Entrega del sistema completo, documentación, video demostrativo y presentación final. |

INSTRUCTIONS:

Capture the below details about your project. Make sure you involve your sponsor(s) to help articulate each part of the project.

| 4 | Consideraciones de proyecto |
| --- | --- |
| Riesgos de alto nivel: |  |
| - Complejidad del modelado del problema (CSP) - Limitaciones de capacidad computacional - Falta de experiencia en optimización - Conflictos entre múltiples restricciones - Tiempo limitado de desarrollo |  |
| Criterio de aceptación: |  |
| El proyecto será exitoso si: - El sistema genera horarios sin conflictos - Se cumplen las restricciones académicas definidas - La interfaz es usable e intuitiva - El sistema responde en tiempos aceptables - Se entregan todos los entregables requeridos - El modelo refleja correctamente el problema real |  |
| Suposiciones: |  |
| - Se contará con datos académicos simulados o simplificados - El equipo tendrá disponibilidad para el desarrollo - Las herramientas tecnológicas serán suficientes - Las restricciones del problema estarán correctamente definidas |  |
| Restricciones: |  |
| - Tiempo limitado (hasta el 25 de junio de 2026) - Recursos técnicos limitados (equipos personales) - Complejidad del problema de optimización - Desarrollo realizado únicamente por estudiantes - Alcance limitado a un prototipo funcional |  |